**抽签项目需求**

**一、项目名称：220KV锦绣-常青供电线路破复工程监理**

**二、项目编号：2019BBCC0645**

**三、项目预算：60万元**

**四、采购人及委托人：合肥市包河区住房和城乡建设局**

**五、付款方式（支付进度）：**

**每月支付实际完成产值的80%，工程完工后支付到实际产值的80%，审计后支付至审计价款的97%，余款3%作为质保金，质保期（壹年）合格后全额返还（无息）。**

**监理暂定合同价为依据工程概算投资额及发改价格[2007]670号文计费标准计算得出的监理收费基准价的80%，此暂定合同价作为分期支付监理费的依据。最终监理服务费结算价为依据工程审计决算价及发改价格[2007]670号文计费标准计算得出的监理收费基准价的80%（其中：对工程总投资500万元以下的项目，最终监理服务费＝工程决算价×2.64％）。**

**六、项目概况介绍及要求：**

**220KV锦绣-长青供电线路全长2.3千米，涉及宿松路（中铁四局地铁施工大门-南二环）快车道，宿松路（南二环-十五里河）快车道中间绿化带，宏村路（南二环-龙图路）西侧非机动车道、人行道和绿化带，龙图路（宏村路-宿松路）南侧非机动车道、人行道和绿化带。主要对该沿线市政道路进行挖掘修复，平均挖掘沟槽深度约4.5米。项目总投资约3343万元，施工工期约4个月。**

**要求：公司委派的总监必须有市政道路深基坑开挖不低于5米的业绩。施工期间总监必须到岗，不得缺勤，缺勤一次处罚人民币3000元整。**

**七、本工程投标单位须人员配备表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **执业资格** | **专业** | **岗位** | **人员配额** |
| **国家级注册监理工程师** | **市政公用工程** | **总监** | **1** |
| **监理工程师** | **市政公用工程** | **监理员** | **4** |
| **资料员** | **/** | **资料员** | **1** |

**备注：中签后进场前采购人核查相关人员相应资格。**

**委托单位联系人： 郑工 联系电话：63357283**